Приложение №2

ПЛАН

создания  объектов инфраструктуры в Краснодарском крае

| № п/п | Наименование МО | Тип объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика | Инициатор создания | Наименование программы, реквизиты НПА | Источни-ки финанси-рования, тыс. руб. | Финансирование тыс. руб. | Плани-руемый срок сдачи, год | Текущий этап создания | Требуемая мощность потребления энерге-тических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| 312 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство ДДУ в ст.Динской | на 100 мест | Администрация МО Динской район | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | 114 000 | - | - | 2014 | Выбор земельного участка | Электроэнергия - 200 кВт |
| 313 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строиетельство СОШ в п.Южном | на 1200 мест | Администрация МО Динской район | В рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований»в 2014 году, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1167 | Бюджет-ные источни-ки | 500 000 | 400 000 | - | 2015 | Подготовите-льный этап | Электроэнергия - 500 кВт |
| 314 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство ДДУ в ст.Динской | на 120 мест | Администрация МО Динской район | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | - | 70 000 | - | 2016 | Подготовите-льный этап | Электроэнергия - 200 кВт |
| 315 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство СОШ в с.Красносель-ское | на 440 мест | Администрация МО Динской район | В рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований»в 2014 году, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1167 | Бюджет-ные источни-ки | - | - | 200 000 | 2017 | Подготовите-льный этап | Электроэнергия - 250 кВт |
| 316 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство ДДУ в ст.Динской | 120 мест | Администрация МО Динской район | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | - | - | 70 000 | 2016 | Подготовите-льный этап | Электроэнергия - 200 кВт |
| 317 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Динское с/п (мкр.Спортив-ный, ул.Хлеборобная, ул.Комсомоль-ская, ул.Комарова | Протяженность 18 км | Администрация Динского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | 40 000 | - | - | 2015 | Строительство объекта | - |
| 318 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Новотитаровское с/п, ул.Луначарского ул.Широкая, ул.Степная, ул.Крайняя, Центральный водозабор | Протяженность 8 км | Администрация Новотиторовского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | - | 30 000 | - | 2014 | Планируется строительство | - |
| 319 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Нововеличковского с/п: ул.Городская, ул.Пролетарская, ул.Южная, ул.Степная, ул.Виноградная, ул.Северная | Протяженность 6 км, 2 км | Администрация Нововеличковское сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | 40 000 | - | - | 2014 | Разработка ПСД | - |
| 320 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Мичуринское с/п: закольцовка ул.Российской и ул.Молодежной, ремонт ул.Садовой и Молодежной | Данные уточняются | Администрация Мичуринского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | - | - | 10 000 | 2016 | Планируется строительство | - |
| 321 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Старомышастовское с/п: завершение работ 2-ой очереди | Протяженность 2,5 км | Администрация Старомышастовского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | 15 000 | - | - | 2014 | Строительство объекта | - |
| 322 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Южно-Кубанское с/п: ул.Мира, ул.Водозаборная ул.Восточная, ул.Краснодар-ская | Протяженность 8 км | Администрация Южно-Кубанского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | 30 000 | - | - | 2014 | Разработка ПСД | - |
| 323 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Первореченское с/п: ул.Кирпичная | Протяженность 3,5 кмм | Администрация Первореченского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | - | - | 10 000 | 2016 | Планируется строительство | - |
| 324 | Динской район | Энергетическая инфраструктура | Система газоснабжения станицы Старомышас-товской Динского района 3-я, 4-я, 5-я очереди | после получения ТУ | Администрация Старомышастовского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | 19 000 | 19 600 | 21 300 | 2017 | Планируется строительство | - |
| 325 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Реконструкция систем водоснабжения Красносельское с/п: ул.Российская, пер.Кубанский, пер.Красносель-ский | Протяженность 1,5 км | Администрация Красносельского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | - | - | 10 000 | 2016 | Планируется строительство | - |
| 326 | Динской район | Энергетическая инфраструктура | Газификация х.Карла Маркса 3-я очередь: ул.Южная, ул.Северная | Протяженность 12 км | Администрация сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | - | 25 000 | - | 2015 | Разработка ПСД | - |
| 327 | Динской район | Энергетическая инфраструктура | Строительство подводящего газопровода х.Дальний ст.Нововелич-ковская (Газификация ) | Протяженность 12 | Администрация Нововеличковского сельского поселения | Перспективный план | Местный бюджет - 6000 Краевой бюджет - 24000 |  | 30 000 |  | 2015 | Планируется строительство | - |
| 328 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство ДДУ в ст.Новотитаров-ской | на 100 мест | Администрация МО Динской район | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | - | 133 000 | - | 2015 | Планируется строительство | Электроэнергия - 150 кВт |
| 329 | Динской район | Энергетическая инфраструктура | Газификация хуторов Примаки и Осечки Новотитаров-ского сельского поселения Динского района: газопровод высокого и низкого давления | Протяженность 21,248 км | Администрация Новотитаровского сельского поселения | Перспективный план | Бюджет-ные источники | 26 500 | - | - | 2014 | Экспертиза ПСД | - |
| 330 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Обеспечение ин-женерной ин-фраструктурой мкр.Северный ст.Динская (электроснабже-ние, водоснаб-жение, водоотве-дение, газоснаб-жение) | Расстояние можно определить после проектирования и подготовки ТУ | Администрация Динского сельского поселения | Перспективный план | Местный бюджет - 60000 Краевой бюджет - 240000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 2018 | Планируется строительство | Электроэнергия - 9000 кВт |
| 331 | Динской район | Коммунальная инфраструктура | Обеспечение ин-женерной ин-фраструктурой мкр.Северный ст.Динская (электроснабже-ние, водоснаб-жение, водоотве-дение, газоснаб-жение) | расстояние можно определить после проектирования и подготовки ТУ | Администрация Новотиторовского сельского поселения | Перспективный план | Местный бюджет - 170000 Краевой бюджет - 120000 | 25 000 | 190 000 | 75 000 | 2018 | Планируется строительство | Электроэнергия - 3000 кВт |
| 332 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство ДДУ в ст.Старомышас-товской | на 100 мест | Администрация МО Динской район | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | - | 133 000 | - | 2015 | Планируется строительство | Электроэнергия - 150 кВт |
| 333 | Динской район | Социальная инфраструктура | Строительство ДДУ в ст.Перворечен-ское | на 60 мест | Администрация МО Динской район | Перспективный план | Бюджет-ные источни-ки | - | - | 133 000 | 2016 | Планируется строительство | Электроэнергия - 100 кВт |